附件1：

2018年杨凌新型智慧城市建设重点任务工作计划表

| 任务分类 | 工作任务 | 具体内容 |  |  | 责任 单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化完善顶层设计 | 1.新型智慧城市建设顶层设计优化完善 | 邀请专业研究机构，对杨凌智慧城市顶层设计方案进行修订完善、优化提升。重点围绕杨凌新型城镇化需求，统筹规划经济、社会各领域信息化，明确新型智慧城市建设的目标、框架、任务和重点工程。 |  |  | 示范区科技信息中心 | 12月 |
| 智慧大厅建设 | 2.大厅装修 | 完成智慧大厅场地装修工作。 |  |  |  | 12月 |
|  | - 平台建设 （一期） | 建设城市综合指挥中心、大数据中心软硬件系统，集成接入城乡综合监控视频、城市运行“一张图”和应急指挥等系统，实现城市运行展示、应急指挥、农业科技推广功能，为政府各应用提供数据服务和决策支持。 |  |  |  | 12月 |
| 创新政务服务方式 | 4.智慧政务建设 | 互联网政务服务平台建设 | 以政务服务管理系统和数据共享交换平台为基础，整合各部门业务办理系统，实现线上线下联动，形成“一网通办、一库共享、一体运行”政务服务平台和支撑体系。 |  | 示范区管委会办公室、科技信息中心、自贸办 | 10月 |
|  |  | 服务大厅建设 | 改造装修政务服务中心（政务大厦一层）办公场所。 |  | 示范区自贸办 | 10月 |
|  | 5.智慧交通建设 | 开发建设智能公交调度系统，安装电子站牌和4G公交车载终端，满足公众到站信息查询和管理部门公交调度需要，实现公共交通“智能化”、“可视化”，提升公共交通信息化服务管理水平。 |  |  | 示范区 交通局 | 11月 |
|  | - 电子政务外网安全 等级保护 | 按照《网络安全法》要求，对示范区电子政务外网27个关键信息基础设施进行安全等级测评与整改，提升安全防护能力。 |  |  | 示范区科技信息中心 | 12月 |
|  | 7.智慧公安 | 数据中心机房改造 |  | 对公安局一号、二号机房进行改造，包括机房装饰装修、照明及防雷接地、空调及新风排气系统、不间断UPS电源、机房结构化布线系统等。总面积392.4平方米。 | 示范区 公安局 | 12月 |
|  |  | 视频图像信息共享联网平台及国标化改造 |  | 视频图像信息共享平台国标改造，图像信息共享平台扩容。建设视频图像信息联网平台，整合公安各类视频图像信息，实行监情对接。建设安全边界和社会面视频接入平台及安全平台，实现社会自建视频信息接入共享。 |  | 12月 |
|  |  | 智能安防设施建设 |  | 按照中省要求，建设看守所、行政拘留所智能安防系统，达到监管规范标准和要求，确保技防设施安全。 |  | 12月 |
|  |  | 电子数据勘查取证分析实验室建设 |  | 场地建设含案件受理、介质预检等区域。装备建设含证据固定、数据提取、智能终端数据取证、数据分析、基础设施、智能终端采集系统、无线管控系统等设备。 |  | 12月 |
|  |  | 互联网侦控系统建设 |  | 本期布控杨凌电信、杨凌移动共两个运营商的160G带宽的线路，各布控两个机房。 |  | 12月 |
| 提升民生服务水平 | - 一卡通一号通建设 运营 | 持续推进农科城卡在多领域应用，拓展商业合作及运营，打造移动、开放的互联网+公共服务模式。做好“12345”市民热线运营及宣传工作。 |  |  | 示范区科技信息中心 | 12月 |
|  | 9.智慧人社建设 | 建设“一网受理、一网通办”的人社服务平台。建立软件平台及移动App和微信公众号，支持人社档案电子化、医疗保险智能监控等业务应用。 |  |  | 示范区 人社局 | 11月 |
|  | - 电视节目高清系统建设 | 建设电视节目高清制作播出和融媒体指挥系统。 |  |  | 杨凌电视台 | 11月 |
| 升级转型产业发展方式 | - 杨凌农业云建设 运营 | 坚持应用主导，提升杨凌农业云建设运营水平，推进农业生产管理智能化，完善农产品质量溯源体系，建成永不落幕的网上农高会，优化现代农业综合信息服务平台，推进现代农业创新发展。 |  |  | 示范区科技信息中心、杨凌农业云公司 | 12月 |
|  | - 智慧税务建设 | 建设示范区税务综合数据平台和综合监控中心系统，将多部门纳税人信息进行融合，实现互联网涉税数据、第三方数据与征管数据的交换共享、展示分析。开设1处24小时自助办税服务厅和3处定时自助服务区。 |  |  | 示范区 税务局 | 12月 |
| 完善基础支撑环境 | - 夯实信息化综合 服务平台 | 采购第三方专业机构服务资源，满足示范区信息化综合服务平台机房网络与业务应用系统7*24小时安全运行管理、故障和应急处置等现实需要，确保面向各部门的应用支撑。 |  |  | 示范区科技信息中心 | 12月 |
| 强化组织保障 | 14.成立 智库机构 | 依托高校或科研院所，成立智库机构，负责新型智慧城市顶层设计、标准研究、数据共享机制探索等工作，实现新型智慧城市建设统一规划管理、统一标准实施、统一运营发展。 |  |  | 示范区科技信息中心 | 11月 |