杨管城管发〔2022〕 号

杨凌示范区城市管理执法局 杨凌示范区自然资源局

杨凌示范区水务局 杨凌示范区生态环境局

关于印发《杨凌示范区建筑垃圾乱堆乱倒

专项排查整治工作方案》的通知

杨陵区人民政府：

为贯彻落实《陕西省住房和城乡建设厅 陕西省自然资源厅 陕西省水利厅 陕西省生态环境厅关于印发<陕西省建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作方案>的通知》（陕建发〔2022〕188号），抓紧抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，示范区城管局会同示范区自然资源局、示范区水务局、示范区生态环境局制定了《杨凌示范区建筑垃圾乱堆乱倒专项排查整治工作方案》，现印发给你，请认真贯彻落实，结合实际确定工作牵头部门，并安排工作联络人负责信息报送，于2022年9月3日前将牵头部门和工作联络人报示范区城管局。

联系人：

示范区城管局：张岭15809298718 传真87035636

示范区自然资源局：

杨凌示范区水务局：

杨凌示范区生态环境局：

杨凌示范区城市管理执法局    杨凌示范区自然资源局

杨凌示范区水务局         杨凌示范区生态环境局

2022年8月  日

杨凌示范区建筑垃圾乱堆乱倒

专项排查整治工作方案

为抓紧抓好中央第三生态环境保护督察组反馈问题整改工作，切实解决示范区当前存在的建筑垃圾乱堆乱倒问题，全面提升示范区建筑垃圾污染环境防治工作水平，根据《陕西省住房和城乡建设厅 陕西省自然资源厅 陕西省水利厅 陕西省生态环境厅关于印发<陕西省建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作方案>的通知》（陕建发〔2022〕188号）要求，切实抓好省委省政府印发的《陕西省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》相关问题整改工作，制定如下工作方案。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平生态文明思想和总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》等相关法律法规，切实加强城市建筑垃圾全过程管理，促进建筑垃圾资源化利用和产业化发展，建立健全政府统筹、条块协作、各部门和单位齐抓共管的建筑垃圾污染治理工作体系，坚持“问题导向、目标导向，城乡统筹、标本兼治，全程管控、联动执法”的原则，排查整治现有建筑垃圾乱堆乱倒点，编制实施建筑垃圾污染环境防治工作规划，合理布局及建设建筑垃圾消纳设施、场所，开展联合执法，建立建筑垃圾管理长效机制，进一步提升杨凌示范区城市建筑垃圾规范化处置和综合利用水平，加快形成建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业化发展的体系，着力改善城乡人居环境，促进经济社会可持续发展。

二、重点任务

（一）完成建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。结合中央第三生态环境保护督察组反馈、群众举报投诉、媒体曝光、上级督办的建筑垃圾治理乱象，聚焦重点流域、敏感地带范围，全面排查本行政区域内建筑垃圾乱堆乱倒点位，建立排查点位清单；评估其稳定性及对环境的影响，建立问题鉴定清单（完成时限：2022年10月底前）；一点一策开展整治，建立整改任务清单；实施滚动销号，建立核查验收清单。围绕谁排查、谁鉴定、谁整治、谁验收四个关键环节，落实各环节签字背书责任人，建立建筑垃圾排查整治“四清一责任”工作机制（见附件1）（完成时限：2023年12月底前）。

（二）编制实施建筑垃圾污染环境防治工作规划。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关条款规定，编制包括存量治理、源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设、信息化建设与应用、资源化利用支持政策等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划，明确工作目标、主要任务，细化部门责任、保障措施，按法定程序批准实施。（完成时限：2022年12月底前）

（三）加快建筑垃圾末端处置设施建设。根据建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合建筑垃圾乱堆乱倒排查整治情况，综合考虑资源化利用、堆填、作为生活垃圾填埋场覆盖用土、填埋处置等末端处理方式（参照《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019），合理确定填埋处置、资源化利用设施布局和规模，确保末端处置能力与建筑垃圾产生量相匹配（重点关注装修垃圾分拣残渣处置路径）。充分利用已建成的建筑垃圾处理场，确保现有建筑垃圾处理场高效运行，根据实际需求建设一座建筑垃圾填埋场。（完成时限：2023年12月底前并常态化执行）

（四）建立建筑垃圾金过程管理长效机制。对建筑垃圾产生、运输和处置全过程存在的问题进行常态督察检查、联合执法，向社会公示投诉举报电话，建立监管问题清单；摸清新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等情况以及居民装饰装修情况，建立产生单位清单；摸排取得建筑垃圾处置核准文件的运输单位，建立并向社会公示运输单位清单；摸排资源化利用、堆填、填埋处置等建筑垃圾消纳设施和场所，建立并向社会公示处置能力清单。围绕谁核准、谁产生、谁运输、谁处置四个关键环节，落实各清单签字背书责任人，建立建筑垃圾长效管理“四清一责任”工作机制（见附件2）。

在核准环节，在建筑垃圾运输、消纳处置时，要严格执行建筑垃圾处置核准制度。在产生环节，督促建设单位落实建筑垃圾减量化的首要责任，施工单位在项目开工前编制建筑垃圾处理方案并报环境卫生主管部门备案；对已委托物业管理的居民小区，物业管理企业承担主体责任，要组织业主、装修施工单位做好装修垃圾投放收集和运输等工作，其余住宅小区由街道办和居（村）民委员会履行主体责任。在运输环节，督促运输单位按照指定的建筑垃圾运输路线密闭运输，要坚决遏制非法运输倾倒建筑垃圾行为。在处置环节，要推动建筑垃圾综合利用产品应用。（完成时限：2022年12月底前并常态化执行）

- 三、责任分工

- （一）杨陵区政府：负责做好全区建筑垃圾处置、运输、消纳等全过程日常监管，对全区建筑垃圾乱堆乱倒点进行排查、清理、整治，牵头开展联合执法；编制、实施建筑垃圾污染环境防治工作规划；推进建筑垃圾资源化利用，对城投建筑垃圾处理场运行情况进行日常监督，不断提升建筑垃圾收集处置能力，并根据实际需求建设一座建筑垃圾填埋场；建立建筑垃圾全过程管理长效机制。

- （二）示范区城管局：负责建筑垃圾乱堆乱倒专项排查整治活动组织、协调、督导工作，按时收集工作资料、上报工作进展情况。

- （三）示范区自然资源局：负责对全区基本农田、已收储土地建筑垃圾乱堆乱倒情况进行排查、清理、整治，加强对已收储土地的日常管理，防止建筑垃圾乱堆乱倒行为发生；依法依规办理建筑垃圾处置设施用地审批手续。

- （四）示范区水务局：负责对区内河道水系渠范围内的建筑垃圾乱堆乱倒情况进行排查、清理、整治，加强对区内河道水系渠的日常巡查管理，防止建筑垃圾乱堆乱倒行为发生。

- （五）示范区生态环境局：负责推进中、省生态环境保护

- 督察反馈的建筑垃圾问题整改工作；对全区建筑垃圾污染环境防治工作实施统一监督管理，会同城市管理、自然资源、水利等主管部门，指导杨陵区定期向社会发布建筑垃圾产生量、处置能力、处置状况等信息，对未依法及时公开建筑垃圾污染环境防治信息的责令改正，并处以罚款。

四、实施步骤

从2022年8月至2023年底，分4个阶段开展工作。

（一）动员部署阶段（2022年8月底前）。认真学习领会 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《陕西省中央生态环境保护督察报告》和《杨凌示范区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，按照中、省、示范区决策部署，切实统一思想认识、提高政治站位。各单位要结合实际研究制定具体贯彻落实方案并报示范区城管局，建立健全工作协调推进机制，开展动员部署，明确工作任务和责任部门，细化时间节点，倒排工期，挂图作战。

（二）排查摸底阶段（2022年10月底前）。采用网格划片实地排查、卫星遥感、航空遥感等方式，逐镇（街道）、逐村（社区）组织开展一次地毯式排查，建立并向社会公示建筑垃圾乱堆乱倒排查点位清单，并由示范区、杨陵区两级分管负责同志和城市管理、自然资源、水务、生态环境部门主要负责同志签字背书。根据排查点位位置、堆体规模、周边环境、水文地质条件及侧向和底部渗透等情况，评估污染程度、风险等级，区分“稳定”“存在安全隐患”两大类，建立问题鉴定清单，并由示范区、杨陵区两级分管负责同志和城市管理、自然资源、水务、生态环境部门主要负责同志签字背书。

（三）整治攻坚阶段（2023年12月底前）。根据鉴定结果，一点一策制定整治方案，分类施策，明确整治目标任务、具体措施、责任要求和进度安排，建立整治任务清单，并由示范区、杨陵区分管负责同志和城市管理、自然资源、水务等部门主要负责同志签字背书。完成整治后，按照杨陵区初验、示范区验收、省级核验的程序实施滚动销号，建立核查验收清单，并由示范区、杨陵区两级分管负责同志和城市管理、自然资源、水务、生态环境部门主要负责同志签字背书。

（四）巩固提升阶段（长期坚持）。进一步细化部门职责分工，建立健全督察检查、联合执法机制，在城乡结合部，环境敏感区、主要干道两侧、农田、沟谷等区域，河渠和水利设施管理范围等重点区域开展多部门联合执法行动，推进监管信息互通互享，合力从严打击违法违规乱堆乱倒建筑垃圾行为。深入分析建筑垃圾乱堆乱倒问题产生根源，挖掘问题背后深层次矛盾和原因，梳理并补充完善相关制度措施，健全完善建筑垃圾长效管理“四清一责任”工作机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作是贯彻习近平生态文明思想的具体体现，是固废法赋予的法定职责，是中央生态环境保护督察的重要内容，是推进城乡人居环境整治的重要举措。各相关部门主要负责同志是整治工作的第一责任人，要将整治工作作为当前的重要工作，加强组织领导，落实主体责任，明确牵头部门，细化任务分工，确保排查整治工作落得实、出成效。

（二）强化日常监管。各单位要建立和落实包干责任制，对日常巡查中发现或有举报的地段，加大巡查频率，及时掌握辖区内垃圾非法转移、倾倒、处置情况，对违法行为做到发现一起、处置一起。各地要建立定期调度、定期通报制度，确保重点难点热点问题迅速有效解决，对排查有疏漏、整治不到位、问题再反复的，以及弄虚作假、推诿扯皮、工作进展缓慢、工作组织不力的，将约谈、通报、在媒体公开曝光有关单位及其责任人，并视情提请省环保督察工作领导小组办公室对相关责任人予以责任追究。

（三）注重社会监督。充分发挥舆论导向和媒体监督作用，广泛宣传建筑垃圾减量化、资源化、无害化的重要意义，及时曝光违法倾倒、运输、处置的典型案例，使企业知晓违法违规行为的危害性、严重性，强化企业主体责任意识。同时发挥群众监督作用，引导市民通过公布的投诉举报电话、12345市民热线等监督举报平台对建筑垃圾违法违规行为进行举报，营造全社会理解和支持建筑垃圾污染环境防治工作的良好氛围。

（四）加强信息报送。各部门要确定工作联络员，严格落实周调度、月报送机制（见附件3），做好“四清一责任”工作清单建立及更新工作。2022年8月底前，将工作联络员报示范区城管局；10月25日前，将建筑垃圾乱堆乱倒“排查点位清单”和“问题鉴定清单”、投诉举报电话、相关信息公示网址链接报示范区城管局；2022年12月25日前，将建筑垃圾长效管理“四清一责任”工作清单、工作总结报示范区城管局；2023年12月25日前，将建筑垃圾乱堆乱倒“整治任务清单”、“核查验收清单”和工作总结报示范区城管局。

附件：1.建筑垃圾排查整治“四清一责任”清单

2.建筑垃圾长效管理“四清一责任”清单

3.建筑垃圾乱堆乱倒排查整治进度基本情况报告

附件1

建筑垃圾排查整治“四清一责任”清单

| 表1-1： 市建筑垃圾乱堆乱倒排查点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 堆体规模 |  | 场地类型 |  | 发现途径 | 排查时间 | 排查责任人及电话 |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域：XX市XX县（市、区）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.堆体规模：垃圾堆体的规模，以立方米计，是指垃圾堆体本身不是指所占场地的规模。7.场地类型：垃圾堆体所在场地类型，填河湖管理范围、主要干道两侧、农田、边坡荒地、废弃工矿场地、山谷等。8.发现途径：中央第三生态环境保护督察组反馈、群众举报投诉、媒体曝光、XX部门督办、自查。9.排查时间：现场核查的具体年月日。10.排查责任人及电话：填写姓名、工作单位及职务、手机号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表1-2： 县（市、区）建筑垃圾乱堆乱倒排查点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 堆体规模 |  | 场地类型 |  | 发现途径 | 排查时间 | 排查责任人及电话 |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域： XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.堆体规模：垃圾堆体的规模，以立方米计，是指垃圾堆体本身不是指所占场地的规模。7.场地类型：垃圾堆体所在场地类型，填河湖管理范围、主要干道两侧、农田、边坡荒地、废弃工矿场地、山谷等。8.发现途径：中央第三生态环境保护督察组反馈、群众举报投诉、媒体曝光、XX部门督办、自查。9.排查时间：现场核查的具体年月日。10.排查责任人及电话：填写姓名、工作单位及职务、手机号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表2-1： 市建筑垃圾乱堆乱倒问题鉴定清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 主要成分 |  | 形成原因 |  | 鉴定结果 | 鉴定责任人及电话 |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域：XX市XX县（市、区）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.主要成分：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等。7.形成原因：县级、乡镇、村委会指定堆放或违法违规倾倒、群众乱丢乱扔等。8.鉴定结果：稳定、存在安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表2-2: 县（市、区）建筑垃圾乱堆乱倒问题鉴定清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 主要成分 |  | 形成原因 |  | 鉴定责任人及电话 |  |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域： XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.主要成分：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等。7.形成原因：县级、乡镇、村委会指定堆放或违法违规倾倒、群众乱丢乱扔等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表3-1: 市建筑垃圾乱堆乱倒整改任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 整治方案 |  | 场地用途 |  | 整治时限 | 整改责任人及电话 |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域：XX市XX县（市、区）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.整治方案：简要描述整治措施，如清运处理、覆土绿化、开挖筛分、帷幕防渗等。7.场地用途：指整治后场地的用途。8.整治时限：计划完成整治的年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表3-2: 县（市、区）建筑垃圾乱堆乱倒整改任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 整治方案 |  | 场地用途 |  | 整治时限 | 整改责任人及电话 |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域： XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.整治方案：简要描述整治措施，如清运处理、覆土绿化、开挖筛分、帷幕防渗等。7.场地用途：指整治后场地的用途。8.整治时限：计划完成整治的年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表4-1: 市建筑垃圾乱堆乱倒核查验收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 整治时限 |  | 完成时间 |  | 验收时间 | 验收责任人及电话 |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域：XX市XX县（市、区）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.整治时限：计划完成整治的年月日。7.完成时间：完成整治的年月日。8.验收时间：市级实地验收的年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级生态环境部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表4-2: 县（市、区）建筑垃圾乱堆乱倒核查验收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 编号 | 区域 | 具体位置 |  | 地理坐标 |  | 整治时限 |  | 完成时间 |  | 验收时间 | 验收责任人及电话 |  |  |  | 备 注 |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域： XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.地理坐标：经度XX度XX分XX秒，维度XX度XX分XX秒。6.整治时限：计划完成整治的年月日。7.完成时间：完成整治的年月日。8.验收时间：县级实地验收的年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级生态环境部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾长效管理“四清一责任”清单表1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1: 市建筑垃圾长效管理监管问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 区域 |  | 具体位置 |  | 问题类型 |  | 问题描述 | 发现途径 | 排查时间 |  | 整改措施 |  | 整改时限 | 备 注 |  |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域：XX市XX县（市、区）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.问题类型：产生环节、运输环节、处置环节等。6.发现途径：中央第三生态环境保护督察组反馈、群众举报投诉、媒体曝光、XX部门督办、自查。7.排查时间：现场核查的具体年月日。8.整改时限：完成整改的具体年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
| 表1-2: 县（市、区）建筑垃圾长效管理监管问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 区域 |  | 具体位置 |  | 问题类型 |  | 问题描述 | 发现途径 | 排查时间 |  | 整改措施 |  | 整改时限 | 备 注 |  |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.编号：一处点位一个编号，编号唯一，编号规则为县级行政区域代码+序号，序号为4位阿拉伯数字。3.区域： XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。4.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。5.问题类型：产生环节、运输环节、处置环节等。6.发现途径：中央第三生态环境保护督察组反馈、群众举报投诉、媒体曝光、XX部门督办、自查。7.排查时间：现场核查的具体年月日。8.整改时限：完成整改的具体年月日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |  |  |  |  |

表2-1 :           市建筑垃圾长效管理产生单位清单

填报人： （统计人）                                                                                填报时间：   年   月   日

| 序号 | 区域 | 当前项目数（个） | 现状产生量 （万吨） | 2023年预测产生量（万吨） | 2024年预测产生量 （万吨） | 2025年预测产生量 （万吨） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX市XX县（市、区）。3.当前项目数：新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等项目以及居民装饰装修数量总和。4.现状产生量：参照《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签字背书人：（市级政府分管负责同志）

（  市级环境卫生主管部门主要负责同志）

表2-2:       县（市、区）建筑垃圾长效管理产生单位清单

填报人： （统计人）                                                                                填报时间：   年   月   日

| 序号 | 区域 | 当前项目数（个） | 现状产生量（万吨） | 2023年预测产生量（万吨） | 2024年预测产生量（万吨） | 2025年预测产生量（万吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。3.当前项目数：新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等项目以及居民装饰装修数量总和。4.现状产生量：参照《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

签字背书人：（市级政府分管负责同志）

（市级环境卫生主管部门主要负责同志）

表3-1:       市建筑垃圾长效管理运输单位清单

填报人： （统计人）                                                                                 填报时间：   年   月   日

| 序号 | 区域 | 运输单位名称 | 具体位置 | 核准时间 | 车辆数 | 车辆号牌 | 监督电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX市XX县（市、区）。3.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。4.核准时间：取得建筑垃圾处置核准文件的时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签字背书人：（市级政府分管负责同志）

（市级环境卫生主管部门主要负责同志）

表3-2:       县（市、区）建筑垃圾长效管理运输单位清单

填报人： （统计人）                                                                                 填报时间：   年   月   日

| 序号 | 区域 | 运输单位名称 | 具体位置 | 核准时间 | 车辆数 | 车辆号牌 | 监督电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。3.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。4.核准时间：取得建筑垃圾处置核准文件的时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

签字背书人：（县级政府分管负责同志）

（县级环境卫生主管部门主要负责同志）

表4-1:       市建筑垃圾长效管理处置能力清单

填报人： （统计人）                                                                                 填报时间：   年   月   日

| 序号 | 区域 | 处置单位名称 | 具体位置 | 建成时间 | 处置类型 | 处置方式 | 处置能力 | 剩余库容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX市XX县（市、区）。3.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。4.建成时间：建成投用的具体年月。5.处置类型：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等。6.处置方式：资源化利用、堆填、填埋处置。7.处置能力：资源化利用设施填写年设计处理能力（万吨/年），堆填、填埋处置填写库容量（万立方）。8.剩余库容：处置方式为堆填、填埋处置时填写剩余库容量（万立方）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（市级政府分管负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （市级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （市级自然资源部门主要负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （市级水利部门主要负责同志） |  |

| 表4-2: 县（市、区）建筑垃圾长效管理处置能力清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人： （统计人） |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |
| 序号 | 区域 | 处置单位名称 | 具体位置 | 建成时间 | 处置类型 | 处置方式 | 处置能力 | 剩余库容 | 备 注 |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX县（市、区）XX镇（乡、社区、办事处）。3.具体位置：精确到XX乡镇XX村XX路XX号。4.建成时间：建成投用的具体年月。5.处置类型：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等。6.处置方式：资源化利用、堆填、填埋处置。7.处置能力：资源化利用设施填写年设计处理能力（万吨/年），堆填、填埋处置填写库容量（万立方）。8.剩余库容：处置方式为堆填、填埋处置时填写剩余库容量（万立方）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 签字背书人：（县级政府分管负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （县级环境卫生主管部门主要负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （县级自然资源部门主要负责同志） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （县级水利部门主要负责同志） |  |

附件3

建筑垃圾乱堆乱倒排查整治进度基本情况报告

| 一、排查整治进度表 填报人： （市级环境卫生主管部门具体负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区 域 |  |  |  |  | 排查点位（个） |  | 完成鉴定（个） |  | 完成整治（个） |  |  | 完成验收（个） |  | 备 注 |  |  |
| 填报说明：1.序号：从1开始连续编写。2.区域：XX市。3.排查点位：截止填报时间，共排查建筑垃圾乱堆乱倒点位数。4.完成鉴定：完成鉴定的建筑垃圾乱堆乱倒点位数。5.完成整治：完成整治的建筑垃圾乱堆乱倒点位数。6.完成验收：市级完成验收的建筑垃圾乱堆乱倒点位数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建筑垃圾污染环境防治工作规划编制实施情况

三、建筑垃圾填埋场等末端处置设施建设情况

四、建筑垃圾全过程管理长效机制建立情况

杨凌示范区管委会办公室           2022年8月 日印发